Załącznik do uchwały

Nr IX/66/07

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

NA LATA 2007-2010

Gostyń 2007

## I. Wstęp

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2007 – 2010 jest narzędziem zarządzania jednostką samorządu terytorialnego i łączy w sobie elementy procesów planistycznych, w tym głównie planowanie finansowe i inwestycyjne. Jego opracowanie pozwala określić wydatki inwestycyjne samorządu powiatowego w dłuższej perspektywie czasowej, nie ograniczonej tylko do roku budżetowego.

Można wskazać następujące cechy WPI:

- jest planem kroczącym. Pierwszy rok stanowi jednocześnie cześć inwestycyjną budżetu. Ważną przy tym informacją jest wielkość wydatków zarówno poniesionych jak i zaplanowanych z rozbiciem na poszczególne lata i źródła finansowania.

W dokumencie wskazano trzy źródła finansowania: środki własne, które wg nowej metodologii obejmują także kredyty i pożyczki, środki zewnętrzne, ale nie pochodzące z programów operacyjnych (krajowych i regionalnych), tzn. są to udziały gmin, środki od wojewody itp., w końcu – jako trzecie – środki pochodzące z UE.

- jest planem corocznie aktualizowanym zarówno w zakresie inwestycji już ujętych w programie, jak i nowo-wnioskowanych, co oznacza coroczną weryfikację wykonania rzeczowego zakresu planu, jak i analizę możliwości sfinansowania realizacji nowych zadań.

- jest źródłem informacji dla jednostek organizacyjnych powiatu o kolejności, priorytetach i terminie realizacji wnioskowanych inwestycji.

Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera cele oraz zadania wraz z ich opisami i sposobem finansowania.

II. Cele programu:

a) w zakresie infrastruktury drogowej:

- poprawa jakości dróg powiatowych,

- poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości powiatu gostyńskiego,

- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

- zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym,

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego,

b) w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

- poprawa infrastruktury służącej ochronie zdrowia,

- zagwarantowanie stosownego poziomu opieki medycznej dla mieszkańców powiatu gostyńskiego,

- poprawa infrastruktury, warunków funkcjonowania i jakości usług w domach pomocy społecznej

c) w zakresie oświaty i kultury fizycznej:

- zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży,

- poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej,

- wzbogacenie oferty szkół,

- poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców powiatu gostyńskiego.

### III. Opis planowanych inwestycji

W rozdziale przedstawiono ogólny opis poszczególnych inwestycji przewidzianych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z podziałem na poszczególne programy w zakresie infrastruktury drogowej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, oświaty i kultury fizycznej.

W części tabularycznej podaje się koszty całego zadania (razem i w rozbiciu na poszczególne lata programowania) a także podział na źródła finansowania. Dla zadań w rozbiciu na poszczególne lata wskazuje się ewentualny udział środków zewnętrznych (UE lub innych) poprzez oznaczenie symbolem ”x”, natomiast wielkość tego zaangażowania określona jest już dla całego okresu programowania (lub łącznie dla lat, w których zadanie będzie realizowane).

##### Infrastruktura drogowa

- Budowa ronda – Strefa Przemysłowa Czachorowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P (700 metrów) – I kat.

Droga przy strefie przemysłowej charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy zarówno bezpieczeństwa ruchu, jak i do zwiększenia atrakcyjności obszaru inwestycyjnego, a w konsekwencji do powstania nowych miejsc pracy. Zakres prac obejmuje: przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wykup gruntów (w 2007 roku), budowę ronda (w skład wchodzą: wyspa środkowa o średnicy 24 m., opaska bezpieczeństwa – 2 m., jezdnia o szerokości 6 m.), drogi dojazdowe do ronda o łącznej długości 300 m. (szerokość jezdni od 7 m. do 10,5 m.), budowę chodnika dla pieszych i rowerzystów (szerokość 2 m.). Zakłada się również przebudowę odcinka drogi do strefy o długości 700 m. (szerokość 8 m.) wraz z jednostronnym chodnikiem (dla pieszych i rowerzystów) o szerokości 2 m.  Należy podkreślić, że istniejący stan techniczny nie jest dostosowany zarówno do częstotliwości, jak i nośności poruszających się tam pojazdów.

Łączny koszt wynosi 4 745 tys. zł., a zakończenie przewidywane jest na 2009 rok. Zakłada się, że część kosztów zostanie pokryta ze środków UE o które będą wspólnie zabiegać, na rzecz wspomnianej inwestycji, Powiat Gostyński i gmina Gostyń.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4907 P, Pępowo – Dłoń, I kat.

Droga łączy dwie drogi krajowe Nr 12 i Nr 36. Obecny stan techniczny nie odpowiada wymogom poruszających się tam pojazdów.

W granicach powiatu gostyńskiego inwestycja obejmie odcinek o długości 6 km, natomiast przebudowa odcinka łączącego bezpośrednio z drogą krajową Nr 36 o długości 1,5 km będzie realizowana przez powiat rawicki. Po stronie powiatu gostyńskiego zakres przewidywanych prac obejmuje przygotowanie dokumentacji, poszerzenie drogi we wsi Wilkowice wraz z budową chodników (600 m.) i przebudową kanalizacji deszczowej  oraz – celem poprawy bezpieczeństwa ruchu – budowę zatok autobusowych. Na pozostałym odcinku (5,4 km) przewiduje się wzmocnienie jezdni oraz nałożenie warstwy ścieralnej.

Inwestycja będzie realizowana we współpracy z powiatem rawickim. Będą czynione starania o pozyskanie na ten cel środków z UE.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803 P Poniec – Rydzyna, I kat.

Planuje się rozpoczęcie inwestycji w 2009 roku i zakończenie w 2011 roku. Droga przechodzi przez trzy powiaty: gostyński, leszczyński i krotoszyński. Odcinek w granicach powiatu gostyńskiego wynosi 5,5 km. Inwestycja obejmuje: przebudowę istniejących chodników na ul. Rydzyńskiej w Poniecu oraz wzmocnienie jezdni i nałożenie warstwy ściernej na pozostałym odcinku drogi.

Powiat gostyński czyni starania, aby inwestycje realizować wspólnie z powiatem leszczyńskim i w oparciu o środki unijne.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3909 P Gostyń – Stankowo, II kat.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi o dł. 6 km na odcinku od wiaduktu kolejowego w Gostyniu do miejscowości Stankowo. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował, w 2006 r. położenie nawierzchni na odcinku 1 km w Gostyniu Starym i 250 m chodnika po lewej stronie drogi, natomiast w 2007 r. poszerzenie nawierzchni na odcinku 1 km od końca lasu do mostu na Obrze w Stankowie. Inwestycja kontynuowana będzie w następnych latach.

Zakres i tempo prac w kolejnych latach jest uzależnione od sytuacji finansowej powiatu.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965 P, Strumiany – Borek Wlkp.,

II kat.

Droga równoległa do drogi krajowej Nr 12 (oddalona średnio o 2 km), na całej długości (6,1 km) jest alternatywą dla drogi krajowej. Zakres robót obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do 5,5 m. na odcinku 1,6 km oraz – na całej długości – wzmocnienie jezdni i nałożenie warstwy ścieralnej. W Borku, na ul. Konopnickiej przewiduje się przedłużenie kanalizacji deszczowej oraz budowę chodników dwustronnych o szerokości 2 m.

- Przebudowa drogi Nr 4941 P Krobia – Łęka Mała, III kat.

Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy i obejmuje wzmocnienie istniejącej drogi na długości 1 km oraz nałożenie nowej warstwy nawierzchni na długości 3 km. W roku 2008 ukończony zostanie odcinek drogi do Chumiętek. W 2009 roku sporządzona zostanie dokumentacja na pozostały odcinek, a realizację zadania w kolejnych latach (zakres i tempo prac) uzależnia się od wielkości udziału finansowego gminy Krobia.

Jest to droga należąca do III kat. pod względem ważności dla powiatu. Konieczność podjęcia inwestycji wynika z dużego zniszczenia drogi (zniszczenie – 80%) oraz warunków geologicznych. Grunty wysadzinowe umiejscowione na podmokłych terenach przyczyniają się do istotnego spadku nośności drogi. Dzięki realizacji zadania uzyskany zostanie wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4922 P, Krajewice
i Ziółkowo, II kat.

Jest to dokończenie inwestycji rozpoczętej jeszcze w roku 2003 i obejmującej budowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku 1,3 km. W realizacji zadania zakłada się udział finansowy gminy Gostyń. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych ww. miejscowościach.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4947 P Gostyń Stary – Daleszyn – Stężyca, III kat.

Inwestycja planowana jest we wsi Daleszyn – od świetlicy wiejskiej do skrzyżowania z drogą Malewo – Markowo i obejmuje pobudowanie kanalizacji deszczowej wraz z kratkami ściekowymi oraz budowę chodnika o szerokości 2 m (dla ruchu pieszego jak również rowerowego). Chodnik położony zostanie po lewej stronie drogi. Przewidywane jest współfinansowanie budowy przez gminę Gostyń. Pobudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci dochodzących do szkoły znajdującej się przy drodze gminnej w kierunku Malewa. Należy dodać, że jest to ciąg komunikacyjny, który wiedzie do miejsc będących bazą wypoczynkową i rekreacyjną dla mieszkańców Gostynia (np. Cichowo) i stanowi szansę rozwoju turystycznego ruchu rowerowego.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4929 P– wieś Zalesie,

II kat.

Budowa chodnika we wsi Zalesie przy drodze powiatowej nr 4929P Koszkowo – Zalesie – Zimnowoda na długości 320 m. Chodnik przebiega po lewej stronie pasa drogowego. Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci szkolnych dochodzących do szkoły w Zalesiu, a zarazem wygląd zewnętrzny wsi.

Budowa realizowana przy wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946 P, wieś Koszkowo, II kat.

Inwestycja zakończona. W 2007 roku koszt wyniósł 123 840 zł.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4908 P miejscowość Pogorzela, I kat.

Inwestycja zakończona. Wydatki w 2007 r. wyniosły 68 589 zł.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4784 P, Kosowo – Siemowo, III kat.

Inwestycja zakończona zostanie w końcu sierpnia 2007 roku.

##### Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

- Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu.

Inwestycja mieści się w zakresie przypisanej samorządowi powiatowemu opieki zdrowotnej. Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości świadczenia opieki medycznej na najwyższym możliwym poziomie. Realizacja zadania wpisuje się w działania na rzecz promocji zdrowia i unowocześniania bazy szpitalnej. Efekty, jakie planuje się uzyskać poprzez realizację inwestycji, to poprawa jakości świadczenia usług medycznych i warunków leczenia.

W WPI przewiduje się zakończenie II etapu modernizacji, czyli oddanie do użytku oddziału ginekologiczno-położniczego oraz izby przyjęć.

Na ten cel planuje się pozyskać środki z UE. Inwestycja realizowana jest od 2006 roku i będzie kontynuowana do 2010 roku. Zakres i tempo prac uzależnione są od pozyskania środków zewnętrznych, zarówno przez powiat, jak i władze SP ZOZ.

- Budowa windy w domu pomocy społecznej w Zimnowodzie (pałac), Rogowie (pałac) i Chumiętkach (budynek główny).

Instalacja wind w budynkach wielokondygnacyjnych domów pomocy społecznej wynika z konieczności likwidacji barier architektonicznych, uniemożliwiających samodzielne poruszanie się osób na wózkach oraz osób niedołężnych. Poprawi to też warunki BHP w ww. placówkach oraz zdecydowanie usprawni pracę personelu, w 95% kobiet, które nie są w stanie znosić i wnosić po schodach mieszkańców niepełnosprawnych ruchowo.

Instalacja wind zdecydowanie zwiększy też szanse na pozyskiwanie kolejnych mieszkańców do domów pomocy społecznej, gdyż obecnie jednym z utrudnień jest brak miejsc do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inwestycja ma zostać zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.

- Renowacja elewacji i wymiana okien w Domu Dziecka w Bodzewie

Zaplanowane inwestycje związane z elewacją budynku i wymianą okien są podyktowane ich złym stanem. Okna są bardzo stare (100 lat) i nieszczelne, co powoduje m.in. utratę ciepła, natomiast podczas opadów zalewane są pomieszczenia mieszkalne. Odpadający tynk z elewacji osłabia mury i psuje estetykę budynku.

Dla realizacji pełnego zakresu projektowanej inwestycji niezbędne jest pozyskanie środków zewnętrznych.

- Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Kompleks pałacowo-parkowy w Chwałkowie znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską. Budynek pałacowy wymaga remontu elewacji. Park natomiast uporządkowania drzewostanu, oznakowania pomników przyrody, wycięcia suchych, starych i spróchniałych drzew oraz samosiejek, wyznaczenia ciągów pieszych i zakątków ciszy.

Inwestycja podniesie walory estetyczne, wypoczynkowe i przywróci znamiona parku całej przypałacowej zieleni.

Zakres i tempo prac są uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.

- Adaptacja budynku po byłej hali warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu na mieszkanie chronione i świetlicę socjoterapeutyczną

Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie zajęć z budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Obecnie Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu nie ma stałego pomieszczenia – utraciła bowiem wyremontowane wcześniej w tym celu pomieszczenie w piwnicy ZSO. Sytuacja wynikająca z braku stałego pomieszczenia na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tej placówki dziennego wsparcia.

Planowane mieszkanie chronione będzie przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Realizacja inwestycji w obecnym okresie programowania WPI pod warunkiem pozyskania środków z UE.

##### Oświata i kultura fizyczna

- Budowa pełnowymiarowej hali sportowo – widowiskowej przy  Zespole            Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Inwestycja planowana jest na lata 2007 – 2010. Całość kosztów wyniesie 6.500.000 zł, a jej finansowanie zostanie rozłożone na 4 lata, co jest uwarunkowane procesem technologicznym, a przede wszystkim możliwościami finansowymi powiatu. Zgodnie z założeniami WPI początek budowy sali zmieści się w planowanym cyklu inwestycyjnym i rozpocznie się w roku 2007, natomiast koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej sfinansowane zostały w 2006 roku. Inwestycja pozwoli na szerokie wykorzystanie jej dla celów sportowo – rekreacyjnych i oświatowo – kulturalnych. W pierwszej kolejności będzie jednak służyć społeczności szkolnej. Istniejąca obecnie w ZSO sala gimnastyczna jest zbyt mała, aby realizować wszystkie zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. Wynika to ze zbyt małych jej rozmiarów oraz dużej liczby uczniów. Korzyści wynikające z budowy sali przy ZSO w Gostyniu to podwyższenie atrakcyjności szkoły dla uczniów oraz ewentualne dochody z wynajmu sali. Wśród korzyści społecznych można wskazać ograniczenie zjawisk patologicznych przez propozycję alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzrost jakości usług edukacyjnych, pozytywny wpływ na rozwój fizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży.

- Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu.

Budowa krytego basenu jest inwestycją, którą bezpośrednio realizuje gmina Gostyń. Spore nakłady sprawiają jednak, że obciążenie finansowe jest trudne do udźwignięcia dla jednego podmiotu. Dlatego 24.02.2002 roku została zawarta wstępna umowa między Powiatem Gostyńskim a Gminą Gostyń w sprawie współfinansowania tej inwestycji. Wsparcie wynoszące 2.000.000 zł zadeklarował także Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Budowa krytego basenu została zapisana w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego w celu 6, który mówi o zapewnieniu mieszkańcom powiatu odpowiedniej oferty kulturalno – rekreacyjnej.

Współfinansowanie inwestycji wyniesie łącznie 3.000.000 zł i zostanie równomiernie rozłożone na lata 2006-2008.

- Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Zadanie zostało rozłożone na lata 2009-2010. W roku 2009 planuje się wydatkować 40.000,0 zł, co obejmie koszty projektu, opracowań technicznych. Druga część (405.000 zł) zostanie wydatkowana w roku 2010. Inwestycja pozwoli na szerokie wykorzystanie salki dla celów sportowo – rekreacyjnych. W pierwszej kolejności będzie ona służyć społeczności szkolnej. Salka do ćwiczeń może być także wykorzystana do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Realizacja zadania z pewnością zwiększy atrakcyjność Zespołu Szkół Zawodowych dla gimnazjalistów stających wobec konieczności kontynuowania swojej edukacji. Może także generować dochody z ewentualnego wynajmu, służąc jednocześnie społeczności powiatu. Salka do ćwiczeń siłowych przyczyni się także do stworzenia propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz wzrostu jakości usług edukacyjnych.

- Rozbudowa szkoły w Krobi

Rozbudowa szkoły w Krobi będzie polegać na dobudowie czterech sal lekcyjnych przy istniejącym budynku ZSOiZ. Inwestycja podyktowana jest następującymi przesłankami: brakiem pomieszczeń dla biblioteki i czytelni szkolnej, brakiem pomieszczeń dla szkolnego centrum multimedialnego, brakiem szatni szkolnych oraz koniecznością prowadzenia zajęć dydaktycznych w auli szkolnej, pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy i pomieszczeniu nie należącym do szkoły – salka strażacka.

W okresie 10 lat istnienia szkoły obserwuje się systematyczny wzrost liczby uczniów i słuchaczy – w ostatnich latach kształci się corocznie 1200 uczniów i słuchaczy.

Rada Rodziców przy ZSOiZ zobowiązała się do pokrycia kosztów dokumentacji technicznej oraz udziału finansowego w kwocie 50.000 zł.

TABELE

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2007 – 2010. Całkowite koszty realizacji zadań w poszczególnych latach [w tys. PLN]

Infrastruktura drogowa

|  | L.p. | Tytuł inwestycji | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Rondo – Strefa Przemysłowa Czachorowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P (700 metrów), I kat. | 45 | 2 400 | 2 300 | 0 | 4 745 | kontynuacja od 2006 r. |
|  |  |  | środki własne | x | x | x |  | 2 372,5 | Przyjęto założenie (wg aktualnej wersji WRPO), że udział środków UE w kosztach kwalifikowanych wyniesie 50% |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x |  |  |  | 2 372,5 |  |
|  |  |  | środki UE | x | x | x |  |  |  |
|  | 2. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4907 P, Pępowo – Dłoń, I kat. | 100 | 1 000 | 1 000 | 1200 | 3 300 | obejmuje także budowę chodnika we wsi Wilkonice |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 650 | Przyjęto założenie (wg aktualnej wersji WRPO), że udział środków UE w kosztach kwalifikowanych wyniesie 50% |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x |  |  |  | 1 650 |  |
|  |  |  | środki UE | x | x | x | x |  |  |
|  | 3. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803 P Poniec – Rydzyna, I kat. | 0 | 0 | 700 | 1800 | 2500 | koniec inwestycji w 2011 r. Całkowity koszt - 3500 |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 1 250 | Przyjęto założenie (wg aktualnej wersji WRPO), że udział środków UE w kosztach kwalifikowanych wyniesie 50% |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  | 1 250 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | x | x |  |  |
|  | 4. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3909 P Gostyń – Stankowo, II kat. | 586,136 | 400 | 300 | 300 | 1 586,136 | Całkowity koszt inwestycji 2 836,136; poza okres obecnego programowania przypada kwota 1 050. |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 586,136 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965 P Strumiany – Borek Wlkp., II kat. | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 | Inwestycja rozłożona na kolejne cztery lata, ponad okres obecnego programowania. |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 1 600 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  | x | x | 200 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4941 P Krobia - Łęka Mała, III kat. | 491,532 | 600 | 100 | 600 | 1 791,532 | Całkowity koszt inwestycji 2 591,532; inwestycja wykracza poza okres obecnego programowania |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 491,532 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  | x | 300 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Budowa chodnika droga Nr 4922 P Krajewice i Ziółkowo wieś, II kat. | 0 | 120 | 120 | 0 | 240 |  |
|  |  |  | środki własne |  | x | x |  | 120 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x |  | 120 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Budowa chodnika droga Nr 4947 P wieś Daleszyn, III kat. | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 |  |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 400 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x | x | 300 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Budowa chodnika droga Nr 4929 P wieś Zalesie, II kat. | 30 | 75 | 75 | 0 | 180 |  |
|  |  |  | środki własne | x | x | x |  | 120 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x | x |  | 60 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946 P wieś Koszkowo, II kat. | 123,840 | 0 | 0 | 0 | 123,840 | kontynuacja od 2005 r., inwestycja zakończona |
|  | 11. | Ścieżka rowerowa – droga Nr 4908 P m. Pogorzela, I kat. | 68,589 | 0 | 0 | 0 | 68,589 | kontynuacja od 2005 r., inwestycja zakończona |
|  | 12. | Ścieżka rowerowa – droga Nr 4784 P Kosowo-Siemowo, III kat. | 206,434 | 0 | 0 | 0 | 206,434 | kontynuacja od 2005 r., koniec inwestycji do końca sierpnia 2007 r. |
| całkowity koszt inwestycji w okresie programowania | 1 751,531 | 4 795 | 5 695 | 5 000 | 17 241,531 |  |
| środki własne | 10 989,031 |  |
| środki zewnętrzne | 6 252,5 |  |

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

|  |  | Tytuł inwestycji | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13. | Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu | 300 | 500 | 500 | 500 | 1 800 | Zakończenie II etapu modernizacji |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 300 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x | x | x | 1 500 |  |
|  |  |  | środki UE | x | x | x | x |  |  |
|  | 14. | Budowa windy w domu pomocy społecznej w Zimnowodnie (pałac), Rogowie (pałac) i Chumiętkach (budynek główny) | 0 | 270 | 300 | 0 | 570 |  |
|  |  |  | środki własne |  | x | x |  | 120 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x |  | 450 |  |
|  |  |  | środki UE |  | x | x |  |  |  |
|  | 15. | Renowacja elewacji i wymiana okien w Domu Dziecka w Bodzewie | 0 | 0 | 150 | 100 | 250 |  |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 100 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  | x | x | 150 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | x | x |  |  |
|  | 16. | Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie | 0 | 0 | 200 | 180 | 380 | Inwestycja wykracza poza okres obecnego programowania |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 100 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  | x | x | 280 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | x | x |  |  |
|  | 17. | Adaptacja budynku po byłej hali warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu na mieszkanie chronione i świetlicę socjoterapeutyczną | 0 | 0 | 150 | 100 | 250 |  |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 70 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  | 180 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | x | x |  |  |
| całkowity koszt inwestycji w okresie programowania | 300 | 770 | 1 300 | 880 | 3 250 |  |
| środki własne | 660 |  |
| środki zewnętrzne | 2 590 |  |

Oświata i kultura fizyczna

|  |  | Tytuł inwestycji | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18. | Budowa pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 6 500 |  |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 300 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x | x | x | 5 200 |  |
|  |  |  | środki UE | x | x | x | x |  |  |
|  | 19. | Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 2 000 | kontynuacja od 2006 |
|  |  |  | środki własne | x | x |  |  | 2 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. | Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu | 0 | 0 | 40 | 405 | 445 |  |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 445 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | Rozbudowa Szkoły w Krobi | 0 | 100 | 300 | 500 | 900 |  |
|  |  |  | środki własne |  | x | x | x | 200 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x | x | 700 |  |
|  |  |  | środki UE |  | x | x | x |  |  |

| całkowity koszt inwestycji w okresie programowania | 2 500 | 3 100 | 1 840 | 2 405 | 9 845 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| środki własne | 3 945 |  |
| środki zewnętrzne | 5 900 |  |

================================================================================

SUMA

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowite koszty inwestycji w okresie programowania | 4 551,531 | 8 665 | 8 835 | 8 285 | 30 336,531 |
|  | środki własne | 15 594,031 |
|  | środki zewnętrzne | 14 742,5 |