Załącznik do uchwały Nr XVIII/154/08

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 26 czerwca 2008 r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

NA LATA 2007-2010

Gostyń 2008

## I. Wstęp

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2007 – 2010 jest narzędziem zarządzania jednostką samorządu terytorialnego i łączy w sobie elementy procesów planistycznych, w tym głównie planowanie finansowe i inwestycyjne. Jego opracowanie pozwala określić wydatki inwestycyjne samorządu powiatowego w dłuższej perspektywie czasowej, nie ograniczonej tylko do roku budżetowego.

Można wskazać następujące cechy WPI:

- jest planem kroczącym. Pierwszy rok stanowi jednocześnie cześć inwestycyjną budżetu. Ważną przy tym informacją jest wielkość wydatków zarówno poniesionych jak 
i zaplanowanych z rozbiciem na poszczególne lata i źródła finansowania.

W dokumencie wskazano trzy źródła finansowania: środki własne, które wg nowej metodologii obejmują także kredyty i pożyczki, środki zewnętrzne, ale nie pochodzące 
z programów operacyjnych (krajowych i regionalnych), tzn. są to udziały gmin, środki od wojewody itp., w końcu – jako trzecie – środki pochodzące z UE.

- jest planem corocznie aktualizowanym zarówno w zakresie inwestycji już ujętych 
w programie, jak i nowo-wnioskowanych, co oznacza coroczną weryfikację wykonania rzeczowego zakresu planu, jak i analizę możliwości sfinansowania realizacji nowych zadań.

- jest źródłem informacji dla jednostek organizacyjnych powiatu o kolejności, priorytetach 
i terminie realizacji wnioskowanych inwestycji.

Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera cele oraz zadania wraz z ich opisami i sposobem finansowania.

II. Cele programu:

a) w zakresie infrastruktury drogowej:

- poprawa jakości dróg powiatowych,

- poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości powiatu gostyńskiego,

- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

- zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym,

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego,

b) w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

- poprawa infrastruktury służącej ochronie zdrowia,

- zagwarantowanie stosownego poziomu opieki medycznej dla mieszkańców powiatu gostyńskiego,

- poprawa infrastruktury, warunków funkcjonowania i jakości usług w domach pomocy społecznej

c) w zakresie oświaty i kultury fizycznej:

- zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży,

- poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej,

- wzbogacenie oferty szkół,

- poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców powiatu gostyńskiego.

### III. Opis planowanych inwestycji

W rozdziale przedstawiono ogólny opis poszczególnych inwestycji przewidzianych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z podziałem na poszczególne programy w zakresie infrastruktury drogowej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, oświaty i kultury fizycznej.

W części tabularycznej podaje się koszty całego zadania (razem i w rozbiciu na poszczególne lata programowania) a także podział na źródła finansowania. Dla zadań w rozbiciu na poszczególne lata wskazuje się ewentualny udział środków zewnętrznych (UE lub innych) poprzez oznaczenie symbolem ”x”, natomiast wielkość tego zaangażowania określona jest już dla całego okresu programowania (lub łącznie dla lat, w których zadanie będzie realizowane).

##### Infrastruktura drogowa

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4930P na odcinku Poraj-Czachorowo o długości km 1+791, I kat.

Droga przy strefie przemysłowej charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy zarówno bezpieczeństwa ruchu, jak i do zwiększenia atrakcyjności obszaru inwestycyjnego, a w konsekwencji do powstania nowych miejsc pracy. Należy podkreślić, że istniejący stan techniczny nie jest dostosowany zarówno do częstotliwości, jak i nośności poruszających się tam pojazdów.

Łączny koszt wynosi 3 756 tys. zł., a zakończenie przewidywane jest na 2010 rok. Zakłada się, że część kosztów zostanie pokryta ze środków UE o które zabiega, na rzecz wspomnianej inwestycji, Powiat Gostyński.

- Budowa ronda na drodze wojewódzkiej nr 434 oraz powiatowej nr 4930P

W WPI ujęto wyłącznie wkład powiatu (wykup gruntów i roboty ziemne) niezbędny do rozpoczęcia budowy ronda. Całkowity koszt wyniesie 3 980 tys. zł. Inwestycję, na którą składają się: rondo, oświetlenie, kanalizacja, ciągi pieszo-rowerowe, odcinki dróg dojazdowych do ronda, będzie realizować zarządca drogi wojewódzkiej.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4907 P, Pępowo – Dłoń, I kat.

Droga łączy dwie drogi krajowe Nr 12 i Nr 36. Obecny stan techniczny nie odpowiada wymogom poruszających się tam pojazdów.

W granicach powiatu gostyńskiego inwestycja obejmie odcinek o długości 6 km, natomiast przebudowa odcinka łączącego bezpośrednio z drogą krajową Nr 36 o długości 1,5 km będzie realizowana przez powiat rawicki. Po stronie powiatu gostyńskiego zakres przewidywanych prac obejmuje przygotowanie dokumentacji, poszerzenie drogi we wsi Wilkowice wraz z budową chodników (600 m.) i przebudową kanalizacji deszczowej oraz – celem poprawy bezpieczeństwa ruchu – budowę zatok autobusowych. Na pozostałym odcinku (5,4 km) przewiduje się wzmocnienie jezdni oraz nałożenie warstwy ścieralnej.

Będą czynione starania o pozyskanie na ten cel środków z UE. Inwestycja wykracza poza rok 2010.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803 P Poniec – Rydzyna, I kat.

Planuje się rozpoczęcie inwestycji w 2009 roku i zakończenie w 2011 roku. Droga przechodzi przez trzy powiaty: gostyński, leszczyński i krotoszyński. Odcinek w granicach powiatu gostyńskiego wynosi 5,5 km. Inwestycja obejmuje: przebudowę istniejących chodników na ul. Rydzyńskiej w Poniecu oraz wzmocnienie jezdni i nałożenie warstwy ściernej na pozostałym odcinku drogi.

Powiat gostyński czyni starania, aby inwestycje realizować wspólnie z powiatem leszczyńskim i w oparciu o środki unijne.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3909 P Gostyń – Stankowo, II kat.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi o dł. 6 km na odcinku od wiaduktu kolejowego 
w Gostyniu do miejscowości Stankowo. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował, w 2006 r. położenie nawierzchni na odcinku 1 km w Gostyniu Starym i 250 m chodnika po lewej stronie drogi, natomiast w 2007 r. poszerzenie nawierzchni na odcinku 1 km od końca lasu do mostu na Obrze w Stankowie. Inwestycja kontynuowana będzie w następnych latach.

Zakres i tempo prac w kolejnych latach jest uzależnione od sytuacji finansowej powiatu.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965 P, Strumiany – Borek Wlkp.,

II kat.

Droga równoległa do drogi krajowej Nr 12 (oddalona średnio o 2 km), na całej długości (6,1 km). Zakres robót obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do 5,5 m. na odcinku 1,6 km oraz – na całej długości – wzmocnienie jezdni i nałożenie warstwy ścieralnej. W Borku, 
na ul. Konopnickiej przewiduje się przedłużenie kanalizacji deszczowej oraz budowę chodników dwustronnych o szerokości 2 m. Przewiduje się finansowy udział gminy Borek Wlkp. w inwestycji.

- Przebudowa drogi Nr 4941 P Krobia – Łęka Mała, III kat.

Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy i obejmuje wzmocnienie istniejącej drogi na długości 1 km oraz nałożenie nowej warstwy nawierzchni na długości 3 km. 
W roku 2008 ukończony zostanie odcinek drogi do Chumiętek. W 2009 roku sporządzona zostanie dokumentacja na pozostały odcinek, a realizację zadania w kolejnych latach (zakres i tempo prac) uzależnia się od wielkości udziału finansowego gminy Krobia.

Jest to droga należąca do III kat. pod względem ważności dla powiatu. Konieczność podjęcia inwestycji wynika z dużego zniszczenia drogi (zniszczenie – 80%) oraz warunków geologicznych. Grunty wysadzinowe umiejscowione na podmokłych terenach przyczyniają się do istotnego spadku nośności drogi. Dzięki realizacji zadania uzyskany zostanie wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu.

- Przebudowa drogi 4928P Drzewce – Rokosowo, II kat.

Inwestycja polegać będzie na remoncie nawierzchni na dł. 0,9 km, przebudowie dwóch przepustów drogowych, budowie chodnika o dł. 250 m. Droga ta jest w złym stanie – 
w latach 90-tych wybudowano kanalizację sanitarną we wsi Drzewce uszkadzając nawierzchnię drogi. Droga została zaliczona do II kat., prowadzi m.in. do zamku 
w Rokosowie.

- Przebudowa drogi 4093P Grabonóg – Piaski, III kat.

Zakłada się, że udział gminy Piaski w kosztach inwestycji będzie kształtował się na poziomie 50%. Prace obejmować będą: przebudowę drogi na odcinku 1,1 km, budowę chodnika na całej długości drogi (chodnik lewostronny), odwodnienie korpusu drogowego poprzez nabudowanie wpustów ulicznych z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej, zamontowanie studni rewizyjnych oraz wymianę włazów studziennych. Droga będzie poszerzona – z obecnych 3 m do 5 m.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4922 P, Krajewice
i Ziółkowo wieś, II kat.

Jest to dokończenie inwestycji rozpoczętej jeszcze w roku 2003 i obejmującej budowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku 1,3 km. W realizacji zadania zakłada się udział finansowy gminy Gostyń. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych ww. miejscowościach.

- Budowa chodnika przy drodze Nr 4927 wieś Bruczków, II kat.

Brak kanalizacji deszczowej powoduje powstawanie zastoisk wodnych, w konsekwencji niszczenie istniejącej nawierzchni. Planuje się pobudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o dł. 250 m wraz z montażem wpustów ulicznych. Ponadto powstanie chodnik jednostronny o dł. 600 m. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszych. Jak dotąd piesi poruszają się wąskim poboczem.  Zakłada się udział finansowy gminy Borek Wlkp. 
w wysokości 50%.

- Budowa chodnika droga Nr 4947 P wieś Daleszyn, III kat.

Inwestycja planowana jest we wsi Daleszyn – od świetlicy wiejskiej do skrzyżowania z drogą Malewo – Markowo i obejmuje pobudowanie kanalizacji deszczowej wraz z kratkami ściekowymi oraz budowę chodnika o szerokości 2 m (dla ruchu pieszego jak również rowerowego). Chodnik położony zostanie po lewej stronie drogi. Przewidywane jest współfinansowanie budowy przez gminę Gostyń. Pobudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci dochodzących do szkoły znajdującej się przy drodze gminnej 
w kierunku Malewa. Należy dodać, że jest to ciąg komunikacyjny, który wiedzie do miejsc będących bazą wypoczynkową i rekreacyjną dla mieszkańców Gostynia (np. Cichowo) 
i stanowi szansę rozwoju turystycznego ruchu rowerowego.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4929 P– wieś Zalesie,

II kat.

Budowa chodnika we wsi Zalesie przy drodze powiatowej nr 4929P Koszkowo – Zalesie – Zimnowoda na długości 320 m. Chodnik przebiega po lewej stronie pasa drogowego. Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci szkolnych dochodzących do szkoły 
w Zalesiu, a zarazem wygląd zewnętrzny wsi.

Budowa realizowana przy wsparciu ze strony gminy Borek Wlkp.

- Budowa chodnika przy drodze 4929 P wieś Wygoda, II kat.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Zakłada się pobudowanie jednostronnego chodnika wraz odwodnieniem na dł. około 200 m. Szerokość chodnika wyniesie 1,5 m.  Zakłada się udział finansowy gminy Borek Wlkp. w wysokości 50%.

- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Nr 4803 P Krobia – Pudliszki, I kat.

Ścieżka rowerowo-piesza o dł. 2,7 km i szerokości 2,5 m, przebiegać będzie od skrzyżowania z drogą 4928P do skrzyżowania z drogą wojewódzką 434, po gruntach wykupionych przez gminę Krobia. W 2008 r. zostanie sporządzona dokumentacja na realizację inwestycji. Udział gminy Krobia w projekcie.

##### Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

- Przebudowa (modernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Na ten cel planuje się pozyskać środki z UE. Inwestycja realizowana jest od 2006 roku 
i będzie kontynuowana do 2010 roku. Zakres i tempo prac uzależnione są od pozyskania środków zewnętrznych, zarówno przez powiat, jak i władze SP ZOZ.

- Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Kompleks pałacowo-parkowy w Chwałkowie znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską. Budynek pałacowy wymaga remontu elewacji. Park natomiast uporządkowania drzewostanu, oznakowania pomników przyrody, wycięcia suchych, starych i spróchniałych drzew oraz samosiejek, wyznaczenia ciągów pieszych i zakątków ciszy.

Inwestycja podniesie walory estetyczne, wypoczynkowe i przywróci znamiona parku całej przypałacowej zieleni.

Zakres i tempo prac są uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.

- Adaptacja budynku po byłej hali warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu na mieszkanie chronione i świetlicę socjoterapeutyczną

Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie zajęć z budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Obecnie Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu nie ma stałego pomieszczenia – utraciła bowiem wyremontowane wcześniej w tym celu pomieszczenie 
w piwnicy ZSO. Sytuacja wynikająca z braku stałego pomieszczenia na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tej placówki dziennego wsparcia.

Planowane mieszkanie chronione będzie przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Realizacja inwestycji w obecnym okresie programowania WPI pod warunkiem pozyskania środków z UE.

##### Oświata i kultura fizyczna

- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz parkingiem na około 30 miejsc w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Całość kosztów wyniesie 8.500.000 zł, a jej finansowanie zostanie rozłożone na 4 lata, 
co jest uwarunkowane procesem technologicznym, a przede wszystkim możliwościami finansowymi powiatu. Inwestycja jest już rozpoczęta. Pozwoli ona na szerokie wykorzystanie hali dla celów sportowo – rekreacyjnych i oświatowo – kulturalnych. W pierwszej kolejności będzie jednak służyć społeczności szkolnej. Istniejąca obecnie w ZSO sala gimnastyczna jest zbyt mała, aby realizować wszystkie zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. Wynika to ze zbyt małych jej rozmiarów oraz dużej liczby uczniów. Korzyści wynikające z budowy sali przy ZSO w Gostyniu to podwyższenie atrakcyjności szkoły dla uczniów oraz ewentualne dochody z wynajmu sali. Wśród korzyści społecznych można wskazać ograniczenie zjawisk patologicznych przez propozycję alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzrost jakości usług edukacyjnych, pozytywny wpływ na rozwój fizyczny oraz zdrowie dzieci 
i młodzieży.

- Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu.

Inwestycja zrealizowana. Dnia 24.02.2002 r. została zawarta wstępna umowa między Powiatem Gostyńskim a Gminą Gostyń w sprawie współfinansowania tej inwestycji. Wsparcie wynoszące 2.000.000 zł zadeklarował także Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Budowa krytego basenu została zapisana w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego w celu 6, który mówi o zapewnieniu mieszkańcom powiatu odpowiedniej oferty kulturalno – rekreacyjnej.

Współfinansowanie inwestycji wyniosło łącznie 3.000.000 zł i zostało równomiernie rozłożone na lata 2006-2008.

- Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Zadanie zostało rozłożone na lata 2009-2010. W roku 2009 planuje się wydatkować 40.000,0 zł, co obejmie koszty projektu, opracowań technicznych. Druga część (405.000 zł) zostanie wydatkowana w roku 2010. Inwestycja pozwoli na szerokie wykorzystanie salki dla celów sportowo – rekreacyjnych. W pierwszej kolejności będzie ona służyć społeczności szkolnej. Salka do ćwiczeń może być także wykorzystana do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Realizacja zadania z pewnością zwiększy atrakcyjność Zespołu Szkół Zawodowych dla gimnazjalistów stających wobec konieczności kontynuowania swojej edukacji. Może także generować dochody z ewentualnego wynajmu, służąc jednocześnie społeczności powiatu. Salka do ćwiczeń siłowych przyczyni się także do stworzenia propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz wzrostu jakości usług edukacyjnych.

- Rozbudowa szkoły w Krobi

Rozbudowa szkoły w Krobi będzie polegać na dobudowie czterech sal lekcyjnych przy istniejącym budynku ZSOiZ. Inwestycja podyktowana jest następującymi przesłankami: brakiem pomieszczeń dla biblioteki i czytelni szkolnej, brakiem pomieszczeń dla szkolnego centrum multimedialnego, brakiem szatni szkolnych oraz koniecznością prowadzenia zajęć dydaktycznych w auli szkolnej, pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy i pomieszczeniu nie należącym do szkoły – salka strażacka.

W okresie 10 lat istnienia szkoły obserwuje się systematyczny wzrost liczby uczniów 
i słuchaczy – w ostatnich latach kształci się corocznie 1200 uczniów i słuchaczy.

TABELE

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2007 – 2010. Całkowite koszty realizacji zadań w poszczególnych latach

Infrastruktura drogowa

|  | L.p. | Tytuł inwestycji | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4930P na odcinku Poraj-Czachorowo o długości km 1+791, I kat. | 42 700 | 1 415 250 | 1 327 500 | 971 029 | 3 756 479 | Przyjęto założenie, że udział środków UE w kosztach kwalifikowanych wyniesie 50% |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 878 240 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x |  |  | 1 878 239 |  |
|  |  |  | środki UE | x | x | x | x |  |  |
|  | 2. | Budowa ronda na drodze wojewódzkiej nr 434 oraz powiatowej nr 4930P |  |  | 180 000 | 800 000 | 980 000 | Całkowity koszt budowy ronda to 3 980 tys. zł. W WPI ujęto wkład powiatu w inwestycję, którą realizować będzie zarządzający drogą wojewódzką. |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 980 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4907 P, Pępowo – Dłoń, I kat. | 98 656 | 187 170 | 1 550 000 | 1 700 000 | 3 535 826 | Obejmuje także budowę chodnika we wsi Wilkonice Przyjęto założenie (wg aktualnej wersji WRPO), że udział środków UE w kosztach kwalifikowanych wyniesie 50%. Inwestycja wykracza poza rok 2010. |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 767 913 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x |  |  | 1 767 913 |  |
|  |  |  | środki UE |  | x | x | x |  |  |
|  | 4. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803 P Poniec – Rydzyna, I kat. | 0 | 0 | 700 000 | 1 800 000 | 2 500 000 | Koniec inwestycji w 2011 r. Całkowity koszt - 3500 Przyjęto założenie (wg aktualnej wersji WRPO), że udział środków UE w kosztach kwalifikowanych wyniesie 50% |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 1 250 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  | 1 250 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | x | x |  |  |
|  | 5. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3909 P Gostyń – Stankowo, II kat. | 586 135 | 180 000 | 300 000 | 300 000 | 1 366 135 | Inwestycja realizowana od 2006 r. Będzie kontynuowana po 2010 r. |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 366 135 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4965 P Strumiany – Borek Wlkp., II kat. | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 1 800 000 | Inwestycja rozłożona na kolejne cztery lata, ponad okres obecnego programowania. Zakłada się udział gminy Borek Wlkp. w projekcie |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 1 600 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  | x | x | 200 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4941 P Krobia - Łęka Mała, III kat. | 491 531 | 150 000 | 100 000 | 600 000 | 1 341 531 | Inwestycja wykracza poza okres obecnego programowania Zakłada się udział finansowy gminy od 2010 roku |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 1 041 531 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  | x | 300 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Przebudowa drogi Nr 4928P Drzewce – Rokosowo, II kat. | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 400 000 |  |
|  |  |  | środki własne |  | x | x |  | 400 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Przebudowa drogi Nr 4093 P Grabonóg – Piaski, III kat. | 0 | 60 000 | 470 000 | 470 000 | 1 000 000 | Zakłada się udział finansowy gminy na poziomie 50% |
|  |  |  | środki własne |  | x | x | x | 500 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  | x | x | 500 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Budowa chodnika droga Nr 4922 P Krajewice i Ziółkowo wieś, II kat. | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 360 000 | Zakłada się udział finansowy gminy na poziomie 50% |
|  |  |  | środki własne |  | x | x | x | 180 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x | x | 180 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Budowa chodnika droga Nr 4927 wieś Bruczków, II kat. | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | Zakłada się udział finansowy gminy na poziomie 50% |
|  |  |  | środki własne |  | x | x | x | 300 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x | x | 300 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Budowa chodnika droga Nr 4947 P wieś Daleszyn, III kat. | 141 229 | 145 238 | 100 000 | 100 000 | 486 467 | Inwestycja wykracza poza okres obecnego programowania. Zakłada się udział finansowy gminy na poziomie 50% |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 243 234 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x | x | x | 243 233 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Budowa chodnika droga Nr 4929 P wieś Zalesie, II kat. | 30 927 | 0 | 75 000 | 75 000 | 180 927 | Zakłada się udział finansowy gminy Borek Wlkp. w projekcie |
|  |  |  | środki własne | x |  | x | x | 120 927 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x |  | x | x | 60 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Budowa chodnika przy drodze Nr 4929 P wieś Wygoda, II kat. | 0 | 60 000 | 20 000 | 0 | 80 000 | Zakłada się udział finansowy gminy Borek Wlkp. na poziomie 50% |
|  |  |  | środki własne |  | x | x |  | 40 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x |  | 40 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Nr 4803 P Krobia - Pudliszki, I kat. | 0 | 50 000 | 425 000 | 425 000 | 900 000 | Udział gminy Krobia w projekcie |
|  |  |  | środki własne |  | x | x | x | 600 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x | x | 300 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
| całkowity koszt inwestycji w okresie programowania | 1 391 178 | 2 767 658 | 6 667 500 | 8 461 029 | 19 287 365 |  |
| środki własne | 12 267 980 |  |
| środki zewnętrzne | 7 019 385 |  |

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

|  |  | Tytuł inwestycji | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16. | Przebudowa (modernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | 264 153 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 764 153 | Zakończenie II etapu modernizacji |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 764 153 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x | x | x | 1 000 000 |  |
|  |  |  | środki UE | x | x | x | x |  |  |
|  | 17. | Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie | 0 | 0 | 200 000 | 180 000 | 380 000 | Inwestycja wykracza poza okres obecnego programowania |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 100 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  | x | x | 280 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | x | x |  |  |
|  | 18. | Adaptacja budynku po byłej hali warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu na mieszkanie chronione i świetlicę socjoterapeutyczną | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 250 000 |  |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 70 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  | 180 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  | x | x |  |  |
| całkowity koszt inwestycji w okresie programowania | 264 153 | 500 000 | 850 000 | 780 000 | 2 394 153 |  |
| środki własne | 934 153 |  |
| środki zewnętrzne | 1 460 000 |  |

Oświata i kultura fizyczna

|  |  | Tytuł inwestycji | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19. | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz parkingiem na około 30 miejsc w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu | 50 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 800 000 | 8 850 000 |  |
|  |  |  | środki własne | x | x | x | x | 2 350 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE | x | x | x | x | 6 500 000 |  |
|  |  |  | środki UE | x | x | x | x |  |  |
|  | 20. | Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | kontynuacja od 2006, łącznie 3 000 000. Inwestycja zrealizowana. |
|  |  |  | środki własne | x | x |  |  | 2 000 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu | 0 | 0 | 40 000 | 405 000 | 445 000 |  |
|  |  |  | środki własne |  |  | x | x | 445 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. | Rozbudowa Szkoły w Krobi | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 300 000 |  |
|  |  |  | środki własne |  | x | x |  | 150 000 |  |
|  |  |  | środki zewnętrzne, inne niż UE |  | x | x |  | 150 000 |  |
|  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |

| całkowity koszt inwestycji w okresie programowania | 1 050 000 | 3 150 000 | 3 190 000 | 4 205 000 | 11 595 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| środki własne | 4 945 000 |  |
| środki zewnętrzne | 6 650 000 |  |

================================================================================

SUMA

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowite koszty inwestycji w okresie programowania | 2 705 331 | 6 417 658 | 10 707 500 | 13 446 029 | 33 276 518 |
|  | środki własne | 18 147 133 |
|  | środki zewnętrzne | 15 129 385 |