Uchwała Nr XXXVIII/274/05

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XXV/185/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2005-2007.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592, z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku do uchwały Nr XXV/185/04 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2005 – 2007 dokonuje się następujących zmian:

- Punkt III pn. „Opis planowanych inwestycji” otrzymuje brzmienie:

### „III. Opis planowanych inwestycji.

W tym rozdziale zostanie przedstawiony ogólny opis poszczególnych inwestycji przewidzianych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z podziałem na poszczególne programy w zakresie infrastruktury drogowej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, oświaty i kultury fizycznej oraz ochrony środowiska.

##### Infrastruktura drogowa.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4907 P Gostyń – Pępowo.

Jest to inwestycja będąca kontynuacją zadania rozpoczętego w 2000 roku. Jej realizacja pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemu usprawnienia połączenia pomiędzy Gostyniem a Pępowem. Ostatni etap realizacji tego zadania zaplanowano na rok 2007 i dotyczy ono odcinka Bodzewo – Grabonóg o długości 1,950 km. Stanowi ono jednocześnie końcowy etap przebudowy 14 km połączenia drogowego.

Uzasadnieniem do podjęcia działań zmierzających do realizacji tej inwestycji jest duże zaawansowanie prowadzonych prac na linii Gostyń – Pępowo, bardzo duże zniszczenie charakteryzowanego odcinka, spory ruch pojazdów o ładowności pow. 10 ton na oś oraz duże społeczne poparcie inwestycji przejawiające się m.in. wielokrotnie zgłaszanymi postulatami mieszkańców wnioskujących o realizację zadania.

Zakres rzeczowy przebudowy obejmie poszerzenie istniejącej jezdni, a także wykonanie dwóch warstw nawierzchni.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4938 P Podrzecze – Grabonóg.

Uzasadnieniem podjęcia działań inwestycyjnych w tym zakresie jest stworzenie alternatywy objazdu miasta Gostynia, a zarazem skrótu dla podróżujących z Rawicza w kierunku Jarocina i Poznania. Dotychczasowe parametry drogi nie właściwe. Inwestycja stanowi kontynuację robót rozpoczętych w 1999 roku. Jej realizacja pozwoli usunąć duże zniszczenia drogi, poszerzyć wąską jezdnię, a tym samym przyczynić się do istotnej poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zrealizuje też zgłaszane od dawna postulaty społeczeństwa.

Przebieg inwestycji obejmie poszerzenie istniejącej jezdni na długości 1,030 km z 5 do 6 metrów oraz wylewy konstrukcyjne nawierzchni.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4091 P Studzianna – gr. pow.

Ostatni etap inwestycji zaplanowany został na rok 2005. Zakres prac obejmował: poszerzenie jezdni do szerokości 6 m na odcinku 1,1 km, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 437 Dolsk – Borek oraz wylewy konstrukcyjne nawierzchni. Szerokość istniejącej w tym miejscu jezdni wynosiła przed modernizacją zaledwie 3,5 m. Poza tym była to droga brukowa, która wskutek dużego ruchu pojazdów ciężarowych do żwirowni „Studzianna” uległa poważnym zniszczeniom.

Inwestycja zahamowała dalszą degradację drogi, poprawiła komfort poruszania się dla jej użytkowników oraz bezpieczeństwo ruchu.

- Przebudowa drogi Nr 4941 P Krobia – Łęka Mała.

Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy i obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji na długości 1 km oraz nowe warstwy nawierzchni na długości 3 km. W roku 2006 planuje się realizację pierwszej części. Druga część inwestycji będzie realizowana od roku 2007 w zakresie zależnym od możliwości finansowych.  Konieczność podjęcia tej inwestycji wynika z dużego, osiągającego 80 %, zniszczenia drogi oraz warunków geologicznych. Grunty wysadzinowe umiejscowione na podmokłych terenach przyczyniają się do istotnego spadku nośności drogi. Dzięki realizacji zadania uzyskany zostanie wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu. Uwzględnione będą także postulaty społeczeństwa wnioskującego o rozpoczęcie modernizacji charakteryzowanego odcinka drogi.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3909 P Gostyń – Stankowo.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi o dł. 6 km na odcinku od wiaduktu kolejowego w Gostyniu do miejscowości Stankowo.  Prace rozpoczęto w 2005 roku. Polegały one na wybudowaniu kanalizacji deszczowej. Zakres rzeczowy inwestycji  w 2006 r. przewiduje położenie nawierzchni na odcinku 1 km w Gostyniu Starym i  250 m chodnika po lewej stronie drogi w Gostyniu Starym. W dalszej kolejności w 2007 r. planowane jest poszerzenie nawierzchni na odcinku 1 km od końca lasu do mostu na Obrze w Stankowie. Inwestycja kontynuowana będzie w następnych latach.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946 P Zalesie – Koszkowo.

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi w Koszkowie o dł. 550 m. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje poszerzenie drogi do 6 m , położenie obustronnie krawężników i nowej nawierzchni. Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 roku. Dzięki realizacji zadania uzyskany zostanie wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu. Uwzględnione będą także postulaty społeczeństwa wnioskującego o rozpoczęcie modernizacji charakteryzowanego odcinka drogi.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4803 P Pępowo – Gębice.

Ścieżka pobudowana została wzdłuż drogi powiatowej Nr 4803 P Pępowo – Krobia i połączyła ze sobą miejscowości Pępowo i Gębice. Łączna długość ścieżki wynosi 1,3 km. Prace w tym zakresie zostały zapoczątkowane w 1999 roku. Zadanie było współfinansowane z budżetu gminnego, co znacznie obniżyło koszty ponoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg. Realizacja polegała na zakupie przez inwestora materiałów i sporządzeniu dokumentacji technicznej, wykonawstwo zapewnił natomiast Urząd Gminy Pępowo. Budowa ścieżek rowerowych jest wpisana do „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego”.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4908 P Strzelce Wielkie – Piaski.

Ścieżka rowerowa na odcinku Strzelce Wielkie – Piaski przy drodze powiatowej Piaski - Pogorzela jest inwestycją w ramach programu budowy ścieżek rowerowych w powiecie gostyńskim. Kolejny etap realizacji inwestycji wykonano w 2005 roku jako kontynuację inwestycji rozpoczętej w roku 2003. Łączna długość wyniosła 1 km. Jej realizacja pozwoliła znacząco poprawić bezpieczeństwo ruchu rowerzystów. W kosztach budowy partycypowała także gmina Piaski, która zapewniła wykonawstwo. Koszty Powiatowego Zarządu Dróg związane były natomiast z zakupem materiału i przygotowaniem dokumentacji technicznej.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4784 P  Kosowo – Siemowo.

Ścieżka rowerowa łącząca miejscowości Kosowo i Siemowo jest inwestycją przewidzianą do realizacji w latach 2005 – 2006 i współfinansowaną z budżetu gminy Gostyń. Obejmie swym zakresem budowę ścieżki o szerokości 2,5 m na odcinku około 1 km. Dodatkowo przez ścieżkę będą wykonane zjazdy na pola. Realizacja tej inwestycji oraz usytuowanie ścieżki poza pasem drogowym  spowoduje poprawę bezpieczeństwa dzieci poruszających się na tym odcinku w drodze do szkoły.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4928 P Pudliszki – Kuczynka.

Ścieżka zostanie pobudowana wzdłuż drogi powiatowej Pudliszki – Kuczynka, na odcinku Pudliszki – cmentarz parafialny w Pudliszkach. Przewidziana jest na lata 2005-2007. Pierwszy rok realizacji obejmował budowę kanalizacji deszczowej. W latach 2006 – 2007 zaplanowana jest budowa nawierzchni z kostki brukowej. Podobnie jak przy budowie innych ścieżek rowerowych osiągnięty zostanie efekt zwiększonego poziomu bezpieczeństwa ruchu. Przewiduje się współfinansowanie budowy ścieżki z budżetu gminy Krobia.

- Ścieżka rowerowa – droga Nr 4908 P Piaski – Borzęciczki - miasto Pogorzela

Ścieżka zostanie pobudowana wzdłuż drogi powiatowej Nr 4908 P. Inwestycja  zaplanowana jest na lata 2005 – 2007. Obejmie swym zakresem budowę ścieżki o szerokości 2,5 m na odcinku ok. 450 m. Zadanie zostanie współfinansowane z budżetu gminy Pogorzela, która w 2005 roku zleciła opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy obejmował skanalizowanie rowu przydrożnego. Realizacja drugiego etapu rozpocznie się w 2006 roku i będzie polegała na wykonaniu właściwej podbudowy i nawierzchni ścieżki rowerowej. Głównym celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, ponieważ odcinek drogi Piaski – Pogorzela stanowi jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków komunikacyjnych w powiecie. Szczególnie duży ruch pieszych notuje się na odcinku Elżbietków – Pogorzela, gdzie głównymi użytkownikami drogi jest młodzież szkolna.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4922 P we wsi Ziółkowo.

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2003 i obejmującej budowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku 1,3 km. Wartość inwestycji została oszacowana na 226.000 zł i zgodnie z zawartym porozumieniem w 2003 r. udział gminy Gostyń w latach 2003 – 2005 wyniósł 80.000 zł. W 2006 r. przewidywane jest przeznaczenie przez gminę dalszych środków jako pomocy finansowej na realizację zadania. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2007. Głównym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Ziółkowo.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4947 P Gostyń Stary – Daleszyn – Stężyca.

Inwestycja planowana jest we wsi Daleszyn – od świetlicy wiejskiej do skrzyżowania z drogą Malewo – Markowo i obejmuje pobudowanie kanalizacji deszczowej wraz z kratkami ściekowymi oraz budowę chodnika o szerokości 2 m. Chodnik położony zostanie po lewej stronie drogi. Przewidywane jest współfinansowanie budowy przez gminę Gostyń w wysokości 180.000 zł w latach 2006 – 2008. Pobudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo dzieci dochodzących do szkoły znajdującej się przy drodze gminnej w kierunku Malewa.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4945 P Koszkowo – Jeżewo w miejscowości Jawory.

Budowa chodnika przewidziana jest na lata 2006 – 2007 przy udziale finansowym gminy Borek Wlkp. Budowa polegać będzie na położeniu krawężnika betonowego, uzupełnieniu kratek ściekowych oraz położeniu chodnika o szerokości 1,5 m. Obecnie we wsi Jawory brak jest jakiegokolwiek chodnika. Pobudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4907 P Gostyń – Pępowo w miejscowości Siedlec.

Budowa chodnika przewidziana jest na lata 2006 – 2008 przy planowanym udziale finansowym gminy Pępowo. Budowa polegać będzie na położeniu obustronnego obrzeża betonowego i chodnika o szerokości 2 m. Chodnik zostanie położony po stronie prawej. Obecnie we wsi Siedlec chodnik położony jest tylko na odcinku około 100 m . Pobudowanie chodnika poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych.

##### Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

- Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu.

Inwestycja mieści się w zakresie przypisanej samorządowi powiatowemu opieki zdrowotnej i jest konieczna w związku z potrzebą dostosowania budynku, w którym mieści się szpital do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W roku 2005 planuje się przygotowanie  niezbędnego opracowania i dokumentacji technicznej na pierwszy etap modernizacji, a rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2006 r. Prace budowlane będą realizowane w latach 2006- 2010. Rozłożenie inwestycji wynika z ograniczonych możliwości finansowych powiatu. Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości świadczenia opieki medycznej na najwyższym możliwym poziomie, co jest szczególnie istotnym zadaniem powiatu. Realizacja zadania wpisuje się w założenia strategii (cel 8 pkt 4) mówiącej o działaniach na rzecz promocji zdrowia i unowocześniania bazy szpitalnej. Efekty, jakie planuje się uzyskać poprzez realizację inwestycji, to obniżenie kosztów utrzymania szpitala oraz poprawa jakości świadczenia usług medycznych i warunków leczenia.

- Likwidacja barier architektonicznych w Domach Pomocy Społecznej.

Inwestycja dotyczy domów pomocy społecznej w Rogowie i Zimnowodzie.

W DPS Rogowo zadanie będzie polegać na wykonaniu szybu windowego oraz montażu dźwigu osobowego z czterema przystankami, co pozwoli na korzystanie z  obiektu osobom niepełnosprawnym. Koszt inwestycji to 200.000 zł a termin realizacji – rok 2007.

W DPS Zimnowoda wykonanie robót budowlanych oraz montaż dźwigu osobowego stworzy możliwość korzystania z obiektu również osobom niepełnosprawnym. Inwestycja wyniesie 180.000 zł i zostanie zrealizowana w roku 2007.

- Dostosowanie obiektów DPS Chumiętki do standardu (toalety, łazienki, kuchnie podręczne).

Inwestycja dotyczy dwóch obiektów DPS Chumiętki – bloku oraz pawilonu. Konieczność osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej do roku 2006 zmusza powiat do inwestycji w tym zakresie i przeprowadzenia licznych modernizacji. Drzwi w placówkach użyteczności publicznej powinny odpowiadać standardom, dlatego konieczne jest powiększenie otworów drzwiowych i montaż drzwi o wymaganych parametrach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej liczba łazienek powinna zapewnić możliwość korzystania z jednej przez nie więcej niż pięć osób, natomiast w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osoby. Pomieszczenia, o których mowa powinny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto rozporządzenie mówi o konieczności istnienia podręcznych kuchni, w których mieszkańcy mogliby przygotowywać między wyznaczonymi posiłkami dodatkowe posiłki według własnych potrzeb. Konieczne jest również istnienie podręcznych suszarni oraz systemu przyzywowo – alarmowego. Cały zakres opisywanych prac dotyczy bloku DPS Chumiętki, ich realizację przewidziano na rok 2006.

W tym samym roku planuje się również dostosowanie do standardu budynku pawilonu. Ponieważ nie spełnia on w chwili obecnej wymaganych mocą rozporządzenia MPS standardów, konieczne jest ich osiągnięcie w tym zakresie. Łączna wartość (modernizacja bloku i pawilonu) planowanych nakładów w ramach całości zadania w DPS Chumiętki to 200.000 zł.

- Dostosowanie obiektów DPS Zimnowoda do standardu (adaptacja pomieszczeń pralni na mieszkania grupowe w Bruczkowie).

Inwestycja dotyczy obiektów DPS Zimnowoda mieszczących się w Bruczkowie i polegać będzie na adaptacji pomieszczeń pralni na mieszkania grupowe pensjonariuszy. Uzyskane pomieszczenia muszą spełniać standardy określone w rozporządzeniu MPS z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Łączna wartość planowanych nakładów wynosi 144.500 zł.

- Adaptacja wnętrza Pałacu w DPS Chwałkowo dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Po wyprowadzeniu mieszkanek DPS z budynku pałacowego do budynku mieszkalnego, spełniającego wymagany standard, znaczna część dwupiętrowego budynku pałacu pozostawała niewykorzystana. Założono zaadoptowanie niewykorzystanej części do uruchomienia w niej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja polegała na instalacji windy oraz modernizacji pomieszczeń i ich przystosowaniu na pracownie terapeutyczne i towarzyszące im pomieszczenia socjalne, a także wyposażeniu pracowni w sprzęt konieczny do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. ŚDS obejmuje 6 pracowni terapeutycznych oraz salę rehabilitacyjną, a także pomieszczenia dodatkowe: szatnię, pomieszczenia biurowe, łazienki, toalety. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest zgodne z potrzebami środowiska osób niepełnosprawnych z powiatu gostyńskiego, którym ta inicjatywa zapewni środowiskową dzienną pomoc pozwalającą na wsparcie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w swoim środowisku rodzinnym i/lub społecznym, a przez realizowaną psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz  rehabilitację społeczną przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania. W kolejnym etapie inwestycji planuje się adaptację pomieszczeń na parterze budynku pałacowego na potrzeby mieszkanek DPS. Koszt inwestycji wyniesie 725 000 zł, a jej realizację przewidziano na lata 2004-2006.

- Adaptacja budynku DPS (Rogowo 23) dla potrzeb mieszkanek.

Budynek w Rogowie nr 23 obecnie zamieszkują byli pracownicy tego Domu. W ramach przystosowania konieczne jest wykonanie następujących inwestycji: montaż instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wymiana stolarki budowlanej, tj. okien i drzwi. Adaptacja tego budynku umożliwi rozgęszczenie miejsc w pałacu i osiągnięcie wymaganego standardu w zakresie powierzchni mieszkalnej, jaka powinna przypadać na jedną mieszkankę Domu. Łączna wartość inwestycji wyniesie 350.000 zł i zostanie ona w całości zrealizowana w latach 2006 – 2007.  W ramach inwestycji planuje się wykonanie całości prac budowlanych oraz montaż instalacji przyzywowo – alarmowej.

##### Oświata i kultura fizyczna

- Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu.

Budowa krytego basenu jest inwestycją, którą bezpośrednio realizuje gmina Gostyń. Spore nakłady sprawiają jednak, że obciążenie finansowe jest trudne do udźwignięcia dla jednego podmiotu. Dlatego 24.02.2002 roku została zawarta wstępna umowa między Powiatem Gostyńskim a Gminą Gostyń w sprawie współfinansowania tej inwestycji. Wsparcie wynoszące 2.000.000 zł zadeklarował także Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Budowa krytego basenu została zapisana w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego w celu 6, który mówi o zapewnieniu mieszkańcom powiatu odpowiedniej oferty kulturalno – rekreacyjnej.

Współfinansowanie inwestycji wyniesie łącznie 3.000.000 zł i zostanie równomiernie rozłożone na lata 2006-2008.

- Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (izby lekcyjne i sala gimnastyczna).

Inwestycja warunkowana jest koniecznością gruntownej modernizacji oraz rozbudowy obiektu, co wiąże się bezpośrednio z planami rozwoju szkoły specjalnej. Zrealizowanie zadania pozwoli na kształcenie dzieci we właściwych warunkach począwszy od szkoły podstawowej przez gimnazjum, a skończywszy na szkole zawodowej. Obecne pomieszczenia szkoły są niewystarczające do prawidłowego prowadzenia zajęć. Ze względu na konieczność szybkiej poprawy warunków kształcenia dobudowę izb lekcyjnych zrealizowano w latach 2004 - 2005.

Głównym priorytetem inwestycji było polepszenie bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Cel realizacji zadania pozostawał w zgodzie z zapisami strategii (cel 5 pkt 3 i 4) mówiącej o wdrożeniu koncepcji poprawy bazy dydaktycznej i stworzeniu warunków nowoczesnego kształcenia.

W ramach inwestycji planowane jest także wybudowanie sali gimnastycznej i boisk w latach 2007 – 2009. Całość nakładów wyniesie 1.600.000 zł i zostanie podzielona proporcjonalnie na 3 lata realizacji zadania, co jest warunkowane procesem technologicznym, a przede wszystkim możliwościami finansowymi powiatu. Budowa sali i boisk pozwoli zdecydowanie poprawić warunki kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.

- Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Inwestycja planowana jest na lata 2005 – 2008. Całość kosztów wyniesie 3.000.000 zł, a jej finansowanie zostanie rozłożone na 3 lata, co jest uwarunkowane procesem technologicznym, a przede wszystkim możliwościami finansowymi powiatu. Zgodnie z założeniami WPI początek budowy sali zmieści się w planowanym cyklu inwestycyjnym i rozpocznie się w roku 2007, natomiast koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej zostaną sfinansowane w 2005 roku. Inwestycja pozwoli na szerokie wykorzystanie jej dla celów sportowo – rekreacyjnych i oświatowo – kulturalnych. W pierwszej kolejności będzie jednak ona służyć społeczności szkolnej. Posiadana w ZSO sala gimnastyczna jest aktualnie zbyt mała, aby realizować wszystkie zajęcia z zakresu wychowania fizycznego. Wynika to ze zbyt małych jej rozmiarów oraz dużej liczby uczniów. Zadanie jest zgodne z zapisami strategii (cel 6 pkt 1) wskazującymi na budowę hal widowiskowo – sportowych oraz rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu. Wpisuje się także w inny zapis (cel 5) mówiący o stworzeniu warunków nowoczesnego kształcenia   i poprawy bazy dydaktycznej. Korzyści wynikające z budowy sali przy ZSO w Gostyniu można podzielić na ekonomiczne i społeczne. W zakresie pierwszych z nich należy wymienić podwyższenie atrakcyjności szkoły dla gimnazjalistów oraz ewentualne dochody z wynajmu sali. Wśród korzyści społecznych można wskazać ograniczenie zjawisk patologicznych przez propozycję alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzrost jakości usług edukacyjnych, pozytywny wpływ na rozwój fizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży.

- Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu

Zadanie zostało rozłożone na lata 2006 – 2007. W roku 2006 wydatkowana zostanie kwota 25.000 zł na koszty projektu i opracowań technicznych. Druga część (420.000 zł) zostanie wydatkowana w roku 2007. Inwestycja pozwoli na szerokie wykorzystanie salki dla celów sportowo – rekreacyjnych. W pierwszej kolejności będzie ona służyć społeczności szkolnej. Salka do ćwiczeń może być także wykorzystana do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Realizacja zadania z pewnością zwiększy atrakcyjność Zespołu Szkół Zawodowych dla gimnazjalistów stających wobec konieczności kontynuowania swojej edukacji. Może także generować dochody z ewentualnego wynajmu, służąc jednocześnie społeczności powiatu. Salka do ćwiczeń siłowych przyczyni się także do stworzenia propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz wzrostu jakości usług edukacyjnych.

- Budowa obiektu szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Nowy obiekt szkolny ma służyć uzupełnieniu sal wykładowych w związku   z likwidacją pomieszczeń ośrodka szkoleniowego na terenie szkoły. Istnieje konieczność dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb różnorodnych form kształcenia oferowanych przez Zespół Szkół Rolniczych. Zadanie wpisuje się w treść strategii (cel 5 pkt 3 i 4) mówiącej o wdrożeniu koncepcji poprawy bazy dydaktycznej oraz tworzenia warunków nowoczesnego kształcenia. Inwestycja zostanie zrealizowana   w latach 2007 - 2008, a jej całkowity koszt wyniesie 1.000.000 zł, przy czym z budżetu w roku 2005 sfinansowana zostanie dokumentacja techniczna.

##### Ochrona środowiska

- Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Konieczność realizacji inwestycji wynika ze standardów sanitarnych. Efektem będzie zdecydowane polepszenie kwestii gospodarki ściekowej  w obrębie obiektu szkoły, a co za tym idzie również poprawa ogólnych warunków nauczania i funkcjonowania szkoły. Koszt inwestycji to 70.000 zł, co pozwoli sfinansować dokumentację techniczną oraz prace budowlane. Budowę oczyszczalni zaplanowano na rok 2007, jednakże realizacja tej inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków unijnych przez gminę Pogorzela, z przeznaczeniem  na budowę kanalizacji.

- Budowa oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Bodzewie.

Inwestycję planuje się w całości zrealizować w roku 2007 za kwotę 200.000 zł, pozyskując jednocześnie połowę środków z preferencyjnych kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konieczność realizacji zadania powiązana jest bezpośrednio z wdrażaniem standardów sanitarnych, co przyczyni się także do poprawy warunków bytowych dla wychowanków Domu Dziecka.”.

2.  Punkt IV pn. „Finansowanie inwestycji w ramach Wieloletniego Programu inwestycyjnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2005-2007” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.